ERA AI AGENT

Raport de Progres — Faza 2

Pipeline de Analiză a Documentelor

Efrim Roșca & Asociații

Aprilie 2026

# 1. Rezumat Executiv

Faza 2 a proiectului ERA AI Agent a fost finalizată cu succes. Pipeline-ul de analiză a documentelor este funcțional, expus ca API REST prin FastAPI, și integrat în interfața C# existentă.

Avocații pot acum încărca un fișier PDF sau DOCX direct din browser, primi un rezumat structurat și o listă de clauze și riscuri identificate de Claude, fără a părăsi aplicația.

# 2. Statusul Obiectivelor

| # | Obiectiv | Detalii | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI Server | Server pornit pe portul 8000, endpoint /health verificat | Finalizat |
| 2 | Endpoint /analyze | Întrcărcare fișier PDF/DOCX, extragere text, trimitere către Claude | Finalizat |
| 3 | Integrare Frontend C# | Tab "Analiză Document" adăugat, apelează API-ul Python | Finalizat |
| 4 | Animаție de încărcare | Indicator vizual activ pe durata analizei documentului | Finalizat |
| 5 | Suport multilingv | Agentul detectează automat limba utilizatorului, implicit română | Finalizat |

# 3. Ce a Fost Construit

## Server FastAPI (api.py)

Am creat un server web Python care expune pipeline-urile ca endpoint-uri REST. Serverul rulează pe portul 8000 și include:

- GET /health — verifică dacă serverul funcționează și dacă cheia API este configurată

- POST /analyze — primește un fișier, extrage textul, returnează rezumat și clauze

- Middleware CORS configurat pentru comunicația cu frontend-ul C#

## Pipeline de Analiză

La primirea unui fișier, serverul parcurge urmatorii pași:

- Salvează fișierul temporar pe disc

- Extrage textul (PyPDF2 pentru PDF, python-docx pentru DOCX)

- Trimite textul către Claude cu un prompt juridic specializat

- Înapoiază două secțiuni: rezumat și clauze/riscuri identificate

- Șterge fișierul temporar indiferent de rezultat

## Integrare Frontend C#

Interfața web existentă a primit un nou tab „Analiză Document” care include:

- Zonă de încărcare cu drag & drop pentru fișiere PDF și DOCX

- Buton de analiză care se activează după selectarea fișierului

- Animаție de încărcare cu puncte animate pe durata procesarii

- Rezultatele afișate în două carduri: Rezumat și Clauze & Riscuri

## Suport Multilingv

Promptul de sistem al agentului a fost actualizat pentru a detecta automat limba utilizatorului și a răspunde în aceeași limbă. Limba implicită rămâne româna.

# 4. Arhitectura Sistemului

Diagramele de mai jos ilustrează arhitectura curentă a sistemului conform modelului C4.

Figura 1 — System Context (C4 Level 1)

Figura 2 — Container Diagram (C4 Level 2)

# 5. Dependențe Instalate

| Pachet | Scop |
| --- | --- |
| fastapi | Framework REST API — expune pipeline-urile ca endpoint-uri HTTP |
| uvicorn | Server ASGI pentru rularea aplicației FastAPI |
| python-multipart | Suport pentru încărcarea fișierelor prin formulare HTTP |
| PyPDF2 | Extragerea textului din fișiere PDF |
| python-docx | Extragerea textului din fișiere Word (.docx) |
| anthropic | SDK oficial Anthropic pentru comunicarea cu Claude API |

# 6. Pașii Următori — Faza 3

Faza 3 se concentrează pe pipeline-ul de redactare a contractelor:

- Colectarea și procesarea șabloanelor de contracte existente de la firmă

- Construirea fluxului de generare bazat pe șabloane și parametri

- Implementarea logicii de selecție a clauzelor în funcție de tipul contractului

- Generarea contractelor formatate în fișiere DOCX gata de utilizare

- Testarea cu avocații firmei și rafinarea pe baza feedback-ului

Faza 3 finalizează al doilea obiectiv MVP, după analiza documentelor. Pipeline-ul de creare a ofertelor pentru clienți (Faza 4) urmează după validarea redactării contractelor.