ERA AI AGENT

Plan de Dezvoltare

Asistent AI pentru

Efrim Roșca & Asociații

Aprilie 2026

# 1. Prezentare Generală

Dezvoltarea unui asistent inteligent bazat pe AI pentru ERA, o firmă de avocatură din Republica Moldova (Efrim Roșca & Asociații). Agentul va automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp pentru a îmbunătăți eficiența la locul de muncă.

Scop: Automatizarea sarcinilor repetitive — analiza documentelor, redactarea contractelor, crearea ofertelor pentru clienți

Tehnologie: Claude ca model lingvistic de bază (LLM)

Obiectiv: Reducerea timpului cu peste 30% pentru sarcinile cheie, precizie mai bună decât fluxul actual cu ChatGPT

Abordare: Firma dorește un asistent personalizat, nu automatizare completă — avocații revizuiesc și rafinează rezultatele

# 2. Arhitectură

Agentul este construit pe trei straturi, fiecare adăugând specificitate și calitate rezultatelor:

Stratul 1: Baza de Cunoștințe (RAG) — Șabloane specifice firmei, oferte anterioare, clauze contractuale și ghiduri interne furnizate ca context, astfel încât agentul să producă rezultate personalizate și precise

Stratul 2: Pipeline-uri de Sarcini — Fiecare sarcină MVP primește un flux de lucru dedicat cu propria logică, prompturi și format de ieșire

Stratul 3: Prompt Engineering — Prompturi de sistem și exemple few-shot per sarcină pentru a maximiza precizia și consistența

# 3. Fazele de Dezvoltare

Dezvoltarea este structurată în șase faze, de la fundament până la integrarea completă:

## Faza 1 — Fundament (Python Backend)

- Configurarea structurii proiectului Python cu organizare modulară

- Integrarea Anthropic SDK (Claude API)

- Construirea ingestiei de bază a documentelor (parsare PDF, DOCX)

- Crearea unui CLI simplu pentru testarea pipeline-urilor

## Faza 2 — Pipeline de Analiză a Documentelor

- Implementarea încărcării documentelor și extragerii textului

- Construirea pipeline-ului de sumarizare cu Claude

- Adăugarea extragerii clauzelor și punctelor cheie

- Testarea cu documente juridice reale de la firmă

## Faza 3 — Pipeline de Redactare a Contractelor

- Colectarea și procesarea șabloanelor de contracte existente

- Construirea fluxului de generare bazat pe șabloane

- Implementarea logicii de selecție a clauzelor pe baza parametrilor

- Generarea contractelor formatate în DOCX

## Faza 4 — Pipeline de Creare a Ofertelor pentru Clienți

- Analiza structurii ofertelor existente (PPT-uri)

- Construirea fluxului de generare a ofertelor pe baza informațiilor despre client

- Generarea prezentărilor formatate în PPTX

- Testarea în comparație cu ofertele create manual

## Faza 5 — Integrare RAG

- Construirea unei baze de cunoștințe din documentele firmei (șabloane, lucrări anterioare, ghiduri)

- Implementarea stratului de recuperare pentru ca agentul să utilizeze contextul specific firmei

- Optimizarea prompturilor cu context recuperat pentru precizie mai mare

## Faza 6 — Integrare API & Frontend

- Expunerea pipeline-urilor Python ca REST API (FastAPI)

- Conectarea frontend-ului .NET existent la API-ul Python

- Adăugarea suportului pentru încărcarea fișierelor în interfață

- Testare end-to-end cu personalul firmei

# 4. Stack Tehnologic

| Componentă | Tehnologie |
| --- | --- |
| Limbaj | Python |
| LLM | Claude (Anthropic API) |
| Procesare documente | python-docx, python-pptx, PyPDF2 |
| Framework API | FastAPI |
| Bază de cunoștințe | Vector store (TBD) pentru RAG |
| Frontend | Aplicație .NET Razor Pages existentă |

# 5. Criterii de Succes

Agentul va fi considerat de succes când:

- Timpul de creare a ofertelor este redus cu 30% sau mai mult

- Documentele generate necesită mai puține corecții manuale decât rezultatele din ChatGPT

- Avocații pot reutiliza rezultatele AI în loc să rescrie de la zero

- Agentul utilizează corect limbajul și șabloanele specifice firmei