ERA AI AGENT

Raport de Progres — Faza 1

Fundament (Python Backend)

Efrim Roșca & Asociații

Aprilie 2026

# 1. Rezumat Executiv

Faza 1 a proiectului ERA AI Agent a fost finalizată cu succes. Toate cele patru obiective au fost îndeplinite: structura proiectului a fost creată, SDK-ul Anthropic a fost integrat, ingestia documentelor funcționează, iar interfata CLI permite testarea pipeline-urilor.

Agentul răspunde în limba română cu terminologie juridică precisă și poate analiza documente DOCX, oferind rezumate structurate, puncte cheie și identificarea riscurilor.

# 2. Statusul Obiectivelor

| # | Obiectiv | Detalii | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structură proiect Python | Module organizate pe funcționalitate | Finalizat |
| 2 | Integrare Anthropic SDK (Claude API) | Conexiune verificată, răspunsuri în română | Finalizat |
| 3 | Ingestie documente (PDF, DOCX) | DOCX testat cu succes, PDF pregătit | Finalizat |
| 4 | CLI pentru testarea pipeline-urilor | Comenzi: chat, analyze | Finalizat |

# 3. Structura Proiectului

Proiectul a fost organizat în module clare, fiecare corespunzând unei funcționalități specifice:

- era_agent/config.py — Configurare (chei API, setarea modelului)

- era_agent/client.py — Wrapper Claude API cu prompt de sistem în română

- era_agent/ingestion/ — Extragerea textului din PDF și DOCX

- era_agent/pipelines/ — Pipeline-uri dedicate per sarcină (analiză, redactare, oferte)

- era_agent/rag/ — Pregătit pentru baza de cunoștințe (Faza 5)

- main.py — Interfață CLI cu comenzile chat și analyze

# 4. Ce Funcționează Acum

## Mod Conversație (chat)

Agentul poate purta conversații libere în limba română, răspunzând ca asistentul juridic al firmei Efrim Roșca & Asociații. Promptul de sistem instruiește modelul să utilizeze terminologie juridică precisă și diacritice corecte.

## Analiza Documentelor

Pipeline-ul de analiză poate primi un fișier DOCX, extrage textul și trimite conținutul către Claude pentru analiză structurată. Rezultatul include:

- Rezumat concis (3-5 propoziții)

- Puncte cheie identificate

- Clauze importante și riscuri potențiale

## Primul Test End-to-End

Am testat pipeline-ul complet cu documentul „Plan de Dezvoltare”. Claude a analizat documentul și a identificat automat riscuri pe care nu le-am specificat explicit, inclusiv:

- Lipsa clauzelor privind protecția datelor personale (GDPR)

- Dependența de un furnizor extern (Anthropic) pentru funcționalitatea de bază

- Necesitatea protocoalelor de validare a rezultatelor AI

# 5. Dependențe Instalate

| Pachet | Scop |
| --- | --- |
| anthropic | SDK oficial pentru comunicarea cu Claude API |
| python-docx | Extragerea textului din fișiere Word (.docx) |
| PyPDF2 | Extragerea textului din fișiere PDF |
| python-pptx | Generarea prezentărilor PowerPoint (Faza 4) |
| fastapi + uvicorn | Framework REST API pentru integrarea cu frontend-ul (Faza 6) |
| python-dotenv | Gestionarea securizată a cheilor API prin fișiere .env |

# 6. Pașii Următori — Faza 2

Faza 2 se concentrează pe îmbunătățirea pipeline-ului de analiză a documentelor:

- Îmbunătățirea prompturilor pentru rezultate mai structurate și precise

- Adăugarea extragerii dedicate a clauzelor

- Testarea cu documente juridice reale de la firmă (fără date personale)

- Suport complet pentru fișiere PDF

- Gestionarea documentelor mari prin segmentare inteligentă